ДОГОВОР ___________

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г. Мирный				                                                      "      "______________2013 г.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Алмазик», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице исполнительного директора Александрова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________,  именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны,  далее именуемые Стороны, договорились о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в срок c 01.05.2014 до 31.08.2014 года по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить  следующие виды строительных работ: замена ограждения в детских садах № 12 «Солнышко» и № 13 «Карлосон», замена двух беседок в детском саду № 12 «Солнышко», ремонт прогулочных веранд с заменой кровель в детских садах № 3 «Золотой ключик», №52 «Крепыш», № 54 «Белоснежка», а ЗАКАЗЧИК обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2 Задание ЗАКАЗЧИКА определяется утверждённым им техническими заданиями (Приложение № __, Приложинеие № ___) и дефектными ведомостями работ (Приложение № __, Приложение № ___), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ней требования, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в настоящем пункте объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Статья 2. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору на основании утвержденных ЗАКАЗЧИКОМ смет, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ___, Приложение ___.), составляет _______________________ (сумма прописью) руб. __ коп. Стоимость договора включает в себя все расходы ПОДРЯДЧИКА связанные с исполнением настоящего договора, в том числе, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов и оборудования с учётом их доставки до объектов.

2.2. Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ pa6oт производится ЗАКАЗЧИКОМ после их приемки в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих факт выполнения работ.

2.3. Форма оплаты безналичный расчет.

2.4. Изменение цены после заключения договора допускается только в случаях ее уменьшения о чем составляемся дополнительный протокол.

Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Обязанность по обеспечению строительными материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения ремонтных работ, несет ПОДРЯДЧИК.

3.2. Сторона, в обязанность которой входит полностью (либо частично) обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется в срок до __.__2014 года предоставить помещения для выполнения ремонтных работ, площадь и состояние которого должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок 31.08.2014 года в соответствии с графиком ведения работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № ___).

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, передавать ПОДРЯДЧИКУ в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги по согласованию сторон.

3.5. Оплата ПОДРЯДЧИКОМ предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ услуг, согласно пункту 3.4 настоящей статьи, осуществляется в следующих случаях и на условиях - по факту выполненных работ.

3.6. Если при выполнении ремонтных работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая, из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

3.7. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 3.6 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено настоящим договором или законодательством.

3.8. ПОДРЯДЧИК обязан при осуществлении ремонтных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

3.9. ПОДРЯДЧИК гарантирует достижение объектами строительства указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объектов в соответствии с настоящим договором на гарантийные сроки, указанные пообъектно в технической документации.

3.10. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. ПОДРЯДЧИК обязуется устранить недостатки (дефекты), за которые он несёт ответственность, в сроки, указанные в предписании ЗАКАЗЧИКА, направляемом в адрес ПОДРЯДЧИКА при обнаружении указанных недостатков.

3.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК.

3.12. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков указанных в пункте 1 статьи 754 ГК РФ, ЗАКАЗЧИК должен заявить о них ПОДРЯДЧИКУ в разумный срок после их обнаружения.

3.13. ПОДРЯДЧИК обязуется устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА и за его счет недостатки, за которые ПОДРЯДЧИК не несет ответственности.

3.14. ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 3.13 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено ПОДРЯДЧИКОМ по независящим от него причинам.

Статья 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

4.1. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ материалов, а также правильностью использования ПОДРЯДЧИКОМ материалов.

4.2. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ. ЗАКАЗЧИК, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

4.3. ПОДРЯДЧИК обязан исполнять полученные в ходе строительства указания ЗАКАЗЧИКА, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

4.4. ПОДРЯДЧИК, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что ЗАКАЗЧИК не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на ЗАКАЗЧИКА законом.

4.5. ЗАКАЗЧИК в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с ПОДРЯДЧИКОМ может заключить самостоятельно без согласия ПОДРЯДЧИКА договор об оказании ЗАКАЗЧИКУ услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией) со следующими, связанными с последствиями его действий для ПОДРЯДЧИКА, функциями: экспертиза качества выполненных работ.

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Стороны договариваются о том, что прием и сдача выполненных по настоящему договору работ производится по факту полного завершения выполнения работ.

5.2. ЗАКАЗЧИК, получивший письменное сообщение ПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

5.3. Организация и осуществление приемки результата работ проводится за счет ЗАКАЗЧИКА.

5.5. Сдача результата работ ПОДРЯДЧИКОМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта без предоставления письменной мотивировки отказа в течении 10 дней, в акте делается соответствующая отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.6. Приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний, в случае если необходимость последних предусмотрена законом, или настоящим договором либо вытекает из характера работ, выполняемых по настоящему договору.

5.7. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре, включая приложения к нему, цели и не могут быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ или ЗАКАЗЧИКОМ.

Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.

Статья 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. ПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ в течении 3 (трех) дней с момента обнаружения неучтенных работ.

7.2. ПОДРЯДЧИК, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 7.1 настоящей статьи, лишается права требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах ЗАКАЗЧИКА, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

7.3. При согласии ЗАКАЗЧИКА на проведение и оплату дополнительных работ ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности ПОДРЯДЧИКА либо не могут быть выполнены ПОДРЯДЧИКОМ по не зависящим от него причинам.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технических заданиях и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технических заданиях показателей объекта строительства.

8.2. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за допущенные им без согласия ЗАКАЗЧИКА мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

Статья 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения   настоящего   договора обстоятельства форс-мажора, т.е. непредвиденные, непреодолимые и чрезвычайные обстоятельства, в условиях которых невозможно исполнение или надлежащее исполнением обязательств по настоящему договору.

9.2. При этом под непредвиденным обстоятельством понимается невозможность предвидеть обстоятельства во время возникновения обязательств по настоящему договору. Если же указанные обстоятельства можно было реально предвидеть, то нарушившая сторона должна считаться принявшей на себя риск исполнения обязательства при наступлении таких обстоятельств.

Под чрезвычайным обстоятельством понимается столь значительное воздействие ситуации на обязательства стороны по настоящему договору, что делает невозможным исполнение стороной данных обязательств.

Если определенные события создали лишь затруднения для стороны в исполнении обязательств по настоящему договору, то они не могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства.

9.3. Если обстоятельства форс-мажора и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору ив этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной убытков, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону о наступлении обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, а также об их прекращении, немедленно, но не позднее семи дней с момента их наступления и (или) прекращения в письменной форме. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

9.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора будут служить справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства.

Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны договариваются о том, что споры и разногласия по настоящему договору будут решаться путем переговоров. Все споры, не урегулированные сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

Статья 11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами I - 5 статьи 724 ГК РФ.

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 Гражданского кодекса, составляет пять лет.

11.2. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они:

- являются должным образом созданными и законно существующими юридическими лицами, действующими по законам Российской Федерации;

- совершили все юридические действия, предусмотренные действующим законодательством для заключения настоящего договора;

- располагают необходимыми полномочиями для заключения настоящего договора.

Заключение настоящего договора не является нарушением каких-либо юридических требований или чьих-либо прав по состоянию на дату договора.

Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

11.3. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны сторонами устно или в письменной форме до подписания настоящего договора.

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ________.2014 года, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств сторонами.

11.5. Настоящий Договор должен быть в обязательном порядке подписан уполномоченными представителями и скреплен печатями Сторон. В случае несоблюдения данного требования настоящий Договор считается незаключенным и не порождает правовых последствий для Сторон.

11.6. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, такие условия настоящего договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае письменного согласия на то обеих сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

11.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Алмазик»______ ОГРН_1121400001854____________________ ИНН _1433025906_______________________ КПП _143301001________________________ Юридический адрес _678170, РС (Я) г. Мирный, ул. Ленина д.14 «А»_____________ Почтовый адрес __678170, РС (Я) г. Мирный, ул. Ленина д.14 «А»_____________________ Телефон _8(41136) 9-06-67________________ Факс _________________________________ Расчетный счет № _40703810600060000104_ в ФМКБ «МАК-БАНК» (ООО) в г. Якутске РС (Я) г. Якутск ________________________ БИК _049805781________________________ |
| --- | --- |
|  | От имени ЗАКАЗЧИКА: _____________________( С.Ю.Александров) МП |